TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/027/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 027/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016-0.173.302-6 (Proc. Orig. 2015-0.278.022-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL - BASFER CEU’S.

OBJETO: 	CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) TERRITÓRIOS CEU´S, EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO,  REFERENTE AO PROCEDIMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 006/14/SIURB – LOTE 7.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, o CONSÓRCIO LOPES KALIL - BASFER CEU’S, inscrito no CNPJ nº 25.209.505/0001-91, sediado na Rua Amaral Gama, 333 – Cj. 141 – Bairro Santana, no Município de São Paulo, constituído pelas empresas LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (Líder com 65%), inscrita no CNPJ sob o nº 60.403.235/0001-56, sediada na Rua Amaral Gama, 333 – Cj. 141 – Bairro Santana, no Município de São Paulo, representada neste ato por sua Diretora Executiva, Sra. Paula do Carmo Kalil Assad, portadora do RG nº 33.691.889-6 e CPF nº 339.981.718-51, e BASFER CONSTRUTORA EIRELI (Componente com 35%), inscrita no CNPJ sob o nº 04.860.624/0001-30, sediada na Estrada Ibateguara, 170, Edifício Prédio do Suporte, Sala “F”, no Município de Barueri-SP, representada neste ato por seu Diretor Sr. Bassim Trabulse, portador do RG nº 30.664.513-0 – SSP/SP e do CPF nº 294.591.298-89, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 162/163 e o despacho autorizatório de fls. 164, do Processo nº 2016-0.173.302-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 027/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1.  	Suspensão do prazo contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 08 de julho de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 027/SIURB/16 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,             de                                   de 2017.

_______________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

CONSÓRCIO LOPES KALIL - BASFER

___________________________		                 _____________________________

PAULA DO CARMO KALIL ASSAD	                 BASSIM TRABULSE                       PROCURADOR                                                             DIRETOR

LOPES KALIL                                                               BASFER