TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/078/SIURB/16/2017.

CONTRATO Nº 078/SIURB/16.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017-0.014.630-7 (Proc. Orig. 2014-0.318.190-6).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, AGRUPADOS NO LOTE 07.

OBJETO DO ADITAMENTO:   1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL;

2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL;

3) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 46.044.392/0001-91, sediada na Rua Almirante Calheiros, 392 - Tatuapé, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Sócio Administrador, Sr. Gilberto Machado Giardino, portador do RG nº 4.131.783 - X – SSP/SP e do CPF nº 598.319.448-87, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 134/135 e o despacho de fls. 136/137, do Processo nº 2017-0.014.630-7, lavrar o presente Termo de Aditamento do Contrato nº 078/SIURB/16, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA –  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual de serviços constantes da Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAP, conforme descrição abaixo:

- Serviço Extracontratual para a CEI Setor 4205 – (Friederich Von Voigth), no valor de R$ 136.845,18 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

- Extensão Contratual para a CEI Setor 4205 – (Friederich Von Voigth), no valor de R$ 544.305,51 (quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

  - Em decorrência do exposto na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 26.144.063,05 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e quatro mil, sessenta e três reais e cinco centavos), será acrescido em R$ 681.150,69 (seiscentos e oitenta e um mil, cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), passando o valor contratual para R$ 26.825.213,74 (vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e treze reais e setenta e quatro centavos), representando um acréscimo de 2,2570% e uma redução acumulada de 11.28366% sobre o valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 16.10.12.365.3010.3359.4.4.90.51.00.05

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

  - Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou caução no valor de R$ 34.057,53 (trinta e quatro mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

  - Prorrogação do prazo contratual por mais 14 (quatorze) dias, contados a partir de 18 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 078/SIURB/16 e do respectivo Aditamento que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,           de                                  de 2017.

_______________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO

SMSO

_____________________________________________________

CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

GILBERTO MACHADO GIARDINO

SÓCIO ADMINISTRADOR