TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/044/SIURB/15/2016.

CONTRATO Nº 044/SIURB/15

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015-0.206.750-8 (Proc. Orig. 2014-0.206.160-5).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  - CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AGRUPADAS EM 02 (DOIS) LOTES – LOTE 02 – CEI SETOR 0505 – CRATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.044.392/0001-91, sediada na Rua Almirante Calheiros, 392 - Tatuapé, no Município de São Paulo, neste ato representada por Gilberto Machado Giardino, portador do RG nº 4.131.783-X e do CPF nº 598.319.448-87, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 77 e o despacho de fls. 78, do Processo nº 2015-0.206.750-8 (Proc. Orig. 2014-0.206.160-5), lavrar o presente Termo de Aditamento do Contrato nº 044/SIURB/15, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO

  - Suspensão do prazo de execução do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias corridos a contar de 07 de junho de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 044/SIURB/15 e do respectivo Aditamento que não colida com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,       de                               de 2016.

_______________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB

___________________________________________________________

CONTRATADA

GILBERTO MACHADO GIARDINO

Representante Legal

CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA