Sáo Paulo, 28 de outubro de 2024

Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal do Ipiranga

No dia 28/10/2024, ocorreu a Reunião Extraordinária do Conselho Participativo Municipal do Ipiranga, na modalidade presencìal.

Compareceram a Coordenadora Marcela Riccomi Nunes e as conselheiras Juliana Galvão, Shirley Venâncio, Itair Souza, lvete Festino e Rosangela Sivente.

A reunião iniciou em segunda chamada, às 19:45.

A Coordenadora Marcela iniciou a reunião informando que o Supervisor Técnico de Obras Matheus Peggion não compareceńa, porém o mesmo disponibilizou previamente as planilhas da obra da Comunidade Pilões/Heliópolis referente a requalificação da Rua Brasil 6039.2023.0003248-8, requalificaçăo na Rua Comandante Taylor, 6039.2023.0003250-0, Rua do Campo, 6039.2023.0003251-8, requalificação Rua Maciel Parente 6039.2023.0003252- 6 e requalificação da Rua das Palmeiras 6039.2023.0003253-4.

0 mesmo informou, também, que na ocasião da vistoria realizada e acompanhada pelos conselheiros, foram identificadas que algumas tampas de concreto das canaletas de drenagem encontravam-se danificadas e que haviam lombadas. Por isso, estava mantendo tratativas com a empresa Lemam Construções e Comércío Ltda, para as providências de reparos das grelhas e de adequação das lombadas.

As conselheiras presentes reforşaram que a visita foi feita no dia 28/08/2024 e que é importante que a empresa informe o prazo para que as adequaşões sejam realizadas, reforçando o caráter de acessibilidade pelo qual o CPM aprovou a obra em questão.

Em relação à transparência da comunicação da obra e ao imbróglio da sua finalização, a Coordenadora Marcela citou que um video foi desenvolvido e divulgado pela Casa Civil, na ocasião da abertura das inscriçöes para eleições dos Conselhos Participativos, em que eram mostradas imagens das obras da Comunidade Pilões/Heliópolis como finalizadas e a conselheira Rosangela Sivente, no video, falava, em nome do CPM Ipiranga, sobre o projeto e a obra desenvolvida.

Nenhum conselheiro nem conselheira do CPM Ipiranga foi ínformado sobre a finalização da obra e sobre o desenvolvimento do video. Acima de tudo, nenhum conselheiro e nenhuma conselheira autorizaram que a conselheira Rosangela Sivente falasse em seus nomes nem que representasse o CPM Ipiranga em video publicado pela Casa Civil.

A conselheira Rosangela Sivente admitìu que autorizou a gravaşão do video, mas não sabia quando seria publicado nem teria autorizado sua veiculação antes que o Conselho tivesse contemplada todas as questöes relacionadas à acessibilidade da obra.

Ficou acordado por unanimidade que a reunião ordinária do mês de novembro terá como pauta explicações especìficas acerca da obra da Comunidade Pilöes/Heliópolis, que não se encontra finalizada e que está em desacordo com

o que foi aprovado na questão da acessibilidade, mas que foi oficializada como finalizada em vídeo publicado e, em seguida, deletado pela Casa Civil.

Não tendo mais nada a tratar, a Coordenadora Marcela Riccomi Nunes solicitou

o encerramento da reunião.

Marcela Riccomi Nunes Coordenadora do CPM lpiranga