Esclarecemos que a obra de projeto executivo visando a recuperação e recomposição dos sistemas de drenagem do bairro do limão – fase I, destina-se ao aumento de seção dos tubos de concreto, considerando a proximidade com o rio tiete os córregos e canais adjacentes, e que o as áreas em questão e definida como um planalto e sem declividade dificulta a execução para atender o escoamento das aguas pluviais, cabendo ainda considerar que durante a execução foi realizada consultas sobre cadastro de redes como as concessionarias de exemplo sabesp e comgás onde constataram estar com os ramais aflorando e desatualizadas, tonando o processo de execução e de escavação mais delicado, podendo causar danos ao fornecimento e ou riscos incalculáveis a vidas de moradores locais e transeuntes, bens  públicos ou privados.

Informamos ainda que tanto a obra de canalização quanto o serviço de recuperação da malha viária foram finalizadas.